## Slide 1
[제목]
[준수요약]
[추가제안요약]
요청 구분 | 제안요청 내용 (RFP) | 충족 여부 | 제안 내역
감리 방법 및 일수 | [요구 단계]단계 감리 실시 최소 감리 일수 : [요구 감리 일수]일 | [방법일수판정] | [단계구분] [단계별감리일정] [일수비교기준]
투입 공수 | 요청 공수: [요구 투입 공수]MD 이상 | [공수판정] | 전체 배정 공수: [공수합계] MD 감리원: 기본 [기본감리공수] / 추가 [추가공수] MD 전문가 [전문가공수] / 테스트 [테스트공수] MD [공수비교내역]
총괄 감리원 전문성 | 해당 감리 법인의 상근 감리원 실제 감리에 투입된 기간이 1년 이상인 수석 감리원 | [총괄판정] | 총괄 감리원(PM): [총괄감리원] [총괄자격] [총괄경력] [총괄검토사항]
감리원 | 행정안전부에 등록된 수석 감리원 상근 감리원이 50% 이상 | [감리원판정] | [감리원구성] [감리원분야] [감리원검토사항]
공통 사항 | 분야별 경험 있는 전문가 제안 발주자 IT 조직에 최신 IT 기술 소개 및 교육 | [공통판정] | [전문가구성] 교육 계획: [교육계획]
배정
공수
판정
[공수판정]
요청 구분 | 제안요청 내용 (RFP) | 충족 여부 | 제안 내역
감리 방법 및 일수 | 3단계 감리, 검수지원 실시 - 요구정의 단계, 설계 단계, 종료 단계 - 검수지원 일정: 요구정의(7월 ~ 8월), 설계단계(9~10월), 종료단계(23년 02월) 최소 감리 일수 : 7일 | 충족 | 3단계 감리 + 추가 감리 - 사전점검 : 2025.09.08 ~ 2025.09.12 (현장감리 5일) - 요구정의 : 2025.09.18 ~ 2025.09.26 (현장감리 7일) - 설계 : 2025.11.10 ~ 2025.11.18 (현장감리 7일) - 구현(상시) : 2026.03.23 ~ 2026.03.27 (현장감리 5일) - 종료 : 2026.05.26 ~ 2026.06.05 (현장감리 9일) - 상주감리 : 2025.09.15 ~ 2026.07.10 (현장감리 150일) - 검수지원 : 2026.07.06 ~ 2026.07.10 (현장감리 5일)
투입 공수 | 요청 공수: 184MD 이상 | 충족 | 전체 투입 공수 -] 총 311 MD (요청공수 대비 169% 투입) 단계 감리팀 제안 공수 -] 212 MD (요구정의/설계/구현/종료 단계별 감리원 7명) 전문가팀 제안 공수 -] 69 MD 테스트팀 제안 공수 -] 30 MD
총괄 감리원 전문성 | 해당 감리 법인의 상근 감리원 실제 감리에 투입된 기간이 1년 이상인 수석 감리원 |  | 
감리원 | 행정안전부에 등록된 수석 감리원 상근 감리원이 50% 이상 | 충족 | 총괄 감리원(PM) : 김종훈 수석 감리원 (상근) - 총괄 수행 60건 , 감리 경력 13년 / 154건 - (주)공영홈쇼핑 사업 감리 총괄로서 사업의 성공 완료 지원 - GS홈쇼핑에서 IT기획, EC 플랫폼 재구축, SMART4C 등 차세대 홈쇼핑 기획/개발 실무 경험 - 서강대, KIST 등에서 소프트웨어 아키텍처, 인공지능 로봇 연구/개발
공통 사항 | 분야별 경험 있는 전문가 제안 발주자 IT 조직에 최신 IT 기술 소개 및 교육 | 충족 | 단계 감리원 7명 : 100% 상근 수석 감리원 홈쇼핑, 온라인몰, 플랫폼, 커머스, 정보보안 등 관련 사업 실무 및 감리 경험자 투입
감리 방법 및 일수 | 3단계 감리 실시 - 요구정의 단계, 설계 단계, 종료 단계 일정: 요구정의(7월 ~ 8월), 설계단계(9~10월), 종료단계(23년 02월) 최소 감리 일수 : 5일 | 충족 | 홈쇼핑 실무 경험 보유 전문가 4명 투입 (IT기획, UI/UX, 모바일, 클라우드 인프라 – GS홈쇼핑) 핵심 기술 전문가 4명 투입 ( UI/UX, 웹접근성 및 웹호환성, 모바일 웹/앱, 개인화 상품 추천 ) 필수 기술 전문가 4명 투입 ( DB 최적화, 데이터 품질, 클라우드, 시스템 성능 ) 보안 진단 전문가 3명 투입 ( 웹취약점, SW개발보안, 개인정보보호 ) 제3자 관점 점검을 위한 기능 테스트 전문가 2명 투입 최신 IT 기술 교육 1회 이상 실시 예정 (인공지능, 클라우드, 블록체인 등)
양질의
추가 제안
(홈쇼핑 전문가)
추가 제안
(상시 감리 2회)
추가 제안
(전문가 + 테스터)
작업 방법
장표 내용 작성
아래 표를 참고하여, 문단정리 및 강조
강조할 부분 박스 표시 및 아이콘 사용 강조
작업 방법 및 아래 설명 객체 모두 삭제
추가 제안
( 사전점검, 구현, 상주감리 )
요청 투입 공수가 없을 시 아래 내용 사용
해당 사업 감리를 위한 정보시스템 감리기준 제5조(감리인력 배치) 및 정보시스템 감리 발주․관리 가이드, “2.1.3 감리인력 배치기준” 및 최소감리기간을 고려하여 적정한 수준의 투입공수를 제시하여야 함